2020. 11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

- 11.15前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；

- 11.16前确定产品定位；

- 11.18前完成第一版界面原型；

- 11.18前确定第一版产品范围；

- 11.20前完成主要技术点研究；

- 11.20前确定下一阶段任务的细化安排；

2020．11月：产品的需求细化、产品设计细化；

2020．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；

2020．12月：产品进入测试阶段