# 嘻游记  产品构思

# 问题描述

- 很多人会在旅游前去做攻略，翻阅其他人分享的游记。在旅游途中记录自己的旅游过程，以及结束后分享旅游的心得。主要存在的问题：

a)目前市场上没有能够单纯游记集中分享的平台，用户在查看攻略时不方便；

b)能够查看的攻略范围较少。

- 目前市场上有关旅游的APP功能都与车票购买、酒店景区预定相关，过于商业化，缺乏游记的分享。

- 用户可以通过小红书、微博等平台查看一些游记。但这些平台的范围太大，美妆、衣服、首饰等等种类杂多，并不仅仅只是关于旅游的分享。

- 部分群体有旅游需求，但缺乏条件。例如上班族没有时间、学生缺乏资金。

# 产品愿景和商业机会

定位：为尚未收入的在校学生和忙碌的上班族提供了贴心的，便捷的线上旅游功能，为不同的博主提供了丰富的，详细的，精美的发布模板，使大家通过线上的方式可以欣赏美丽的景点并且挑选自己喜欢的样式模板进行分享。

商业机会：

用户群主要定位于热爱旅游的在校学生和上班族，还有一些为家乡带货的博主，用户群体和市场范围规模足够大

利用线上旅游的优势，为用户节省了大量的金钱和时间，提供了更加清晰直观的观看方式。

利用线上直播的优势，博主也可以为自己的家乡带货，提供了新颖的带货渠道

针对客户的分享笔记可以获得更多目标地的信息，可以在短时间内观看多个景点

商业模式：

- 需要购买更加精美华丽的主题模板

- 博主商家认证

- 文章赞赏功能

商业模式

- 物品差价；

- 店铺广告及商品推荐竞价排名；

# 用户分析

本旅行APP主要服务两类用户

- 普通上班族、学生群体

  - 愿望：得到最新的旅行经验，定制属于自己的专属计划，能最经济、最时尚、最达人地游玩景区；

  - 消费观念：注重精神消费，愿意花费时间和金钱去旅行，但同时也追求高性价比的旅行；

  - 经济能力：有生活额度限制，但同时也有追求精神财富的能力；

  - 其他：有较多的旅行特性，比如趋势性：2013年中国首次超过德国、美国、日本，成为世界第一旅游大国，刚需性：旅游是人人喜爱的产品，不用谈为什么去旅游，不用改变观念就可以产生自然而然的消费；

- 旅行爱好者、旅行博主、驴友

  - 愿望：将自己的旅行经验分享出去，获得一些金钱打赏和流量；

  - 行为特征：热爱生活、热爱分享；

  - 优势：有丰富的旅行经验，通过自己的亲身体验，分享给大家最新的旅行攻略；

# 技术分析

采用的技术架构

以基于互联网的WEB应用方式提供服务。前端技术主要采用环信IM框架、百度地图框架等，后端技术采用JFianl框架，可实现极速开发；

## 平台

初步计划采用阿里巴巴旗下的阿里云平台支撑应用软件，阿里云有面向学生的优惠价格，性价比非常高；

## 软硬件、网络支持

因项目规模小、成本低，所以由学生自己承担软硬件支持、由学校提供网络支持。

## 技术难点

JFinal的灵活运用、百度地图的动态点亮功能等。产品设计上重点考虑博主发布帖子的模板化、简洁化，同时支持实时动态点亮自己的里程碑等。

# 资源需求估计

## 人员

产品经理：依据本产品的商业背景和定位，吸取当前旅游APP的设计经验，结合用户需求和地方特征，设计符合学生和上班族等面向年轻人的旅行APP。

IT技术专家：快速架构和实现产品，同时确保产品能够正式上线。

测试人员：对产品基本功能和特色功能进行测试，确保产品测试无误，能够正式上线。

项目经理：管理该项目和负责项目设计和实现的技术人员。

UI设计师：结合当前年轻人审美需求，设计符合审美与产品功能相联系的UI界面。

旅行爱好者代表：有较多旅行经验的爱好者代表，帮助了解旅行爱好者的需求以及普遍去的旅游景点。

## 资金

产品验证阶段前暂无需要。完成产品验证后，需要资金集中快速完成宣传推广；

## 设备

本地PC服务器；

## 设施

10平米以内的固定工作场地；

| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户认可度不高 | 没有足够区别于已有旅游平台的吸引力 | 商业风险 |
| 2 | 用户参与度不高 | 用户没有信心发表自己的旅游事迹、拍摄能力有限 | 用户风险 |
| 3 | 员工技术经验不足 | 软件技术的飞速发展和经验丰富员工的缺乏、应用领域的经验不足 | 技术风险 |
| 4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| 5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| 6 | 计划和任务定义不够充分 | 项目经理经常是写项目风险管理计划的人，他们经常不能自己检查自己的错误 | 管理风险 |

# 风险分析

# 收益分析

财务分析的估算结果如下，几项重要参数说明：

- 折现率假设为10%，这是比较通用的一个值；

- 项目长周期设为5年；

- 首年成本为上面资源分析中的成本加10万元推广成本，以后四年假设升级维护费和推广为每年20万；

- 收益假设第一年为10万，第2年为30万，第3年为60万，第4年为100万，第5年为150万；

| 折现率 | 10% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 汇总 |
| 成本 | 396000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |
| 折现因子 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 |  |
| 折现成本 | 360360 | 166000 | 150000 | 136000 | 124000 | 936360 |
| 累计成本 | 360360 | 526360 | 676360 | 812360 | 936360 |  |
| 收益 | 100000 | 300000 | 600000 | 1000000 | 1500000 |  |
| 折现因子 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 |  |
| 折现收益 | 91000 | 249000 | 450000 | 680000 | 930000 | 2400000 |
| 累计收益 | 91000 | 340000 | 790000 | 1470000 | 2400000 |  |
| 折现收益-折现成本 | -269360 | 83000 | 300000 | 544000 | 806000 | 1463640 |
| 累计收益-累计成本 | -269360 | -186360 | 113640 | 657640 | 1463640 |  |
| 净现值 | 1463640 |  |  |  |  |  |
| 投资收益率 | 156% |  |  |  |  |  |
| 投资回收期 | 第3年 |  |  |  |  |  |