| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户认可度不高 | 没有足够区别于已有旅游平台的吸引力 | 商业风险 |
| 2 | 用户参与度不高 | 用户没有信心发表自己的旅游事迹、拍摄能力有限 | 用户风险 |
| 3 | 员工技术经验不足 | 软件技术的飞速发展和经验丰富员工的缺乏、应用领域的经验不足 | 技术风险 |
| 4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| 5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| 6 | 计划和任务定义不够充分 | 项目经理经常是写项目风险管理计划的人，他们经常不能自己检查自己的错误 | 管理风险 |